# УТВЕРЖДАЮ:

# Руководитель службы контроля

деятельности организаций -

членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

____________________О.М.Руцкая

«31»  августа  2011 г

2011 г.

Журнал проведения плановых проверок деятельности организаций – членов НП СРО «СтройСвязьТелеком»

| № п/п | № в Реестре | Наименование проверенной организации | Ответственный представитель от организации | Состав Экспертной группы | Дата подписания Акта | Информация о СМК | Краткое изложение выявленных нарушений и замечаний | Сроки устранения нарушений и замечаний | Дата устранениянарушений | Дата выдачи Решения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МАРТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | ООО «ТелекомСтройИнжиниринг» | Козлов М.А. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С | 01.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Квалификация сотрудников своевременно не повышена 2. СМК не сертифицирована 3. Организация осуществляет деятельность по организации строительства и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 4. Не все заявленные сотрудники имеют удостоверения по ОТ и ТБ | 01.04.2011 01.06.2011 01.04.2011 01.04.2011 |  | 11.03.2011 |
|  | 63 | ООО «Гипроком» | Антонян С.А. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 02.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Оборудование проверяется несвоевременно 2.СМК не сертифицирована 3.Не документирована процедура проведения строительного контроля 4.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 5.Перечень нормативно-технической документации не актуализирован 6.Не все заявленные сотрудники имеют удостоверения по ОТ и ТБ | 30.03.2011 г. 01.06.2011 г. 01.04.2011 г. 01.04.2011 г. 10.04.2011 г. 10.04.2011 г. | 4. Устранено 5. Устранено | 11.03.2011 |
|  | 268 | ООО Фирма «АЯКС» | СтеблевВ.В. | Тюрина М.А. Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 03.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2.Не документирована процедура проведения строительного контроля 3.Не ведутся журналы по ОТ и ТБ 4.Все заявленные сотрудники не имеют удостоверения по ОТ и ТБ 5. Перечень инструкций по ОТ и ТБ не актуализирован | 01.06.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 01.04.2011 |  | 11.03.2011 |
|  | 8 | ЗАО «Радиорелейная связь» | Игнатьева Н.Ю. | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 04.03.2011 | СМК сертифицирована в СДС ИНТЕРЭКОМС | Отсутствует План проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ | 01.04.2011 | 1.Устранено 05.07.11 | 11.03.2011 |
|  | 5 | ЗАО «Связь ТехноКом» | Орлов С.А. | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 04.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 2.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 30.09.2011 01.06.2011 | 1.Устранено 05.07.11 | 11.03.2011 |
|  | 226 | ЗАО «АМТЕЛ- СВЯЗЬ» | Бекузарова Э.М. | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 09.03.2011 | Орган по сертификации ООО «СТРОЙ МОНОЛИТ»,СДС RU.ПТ.ОС.00006-10 применительно к работам по строительству, реконструкции и капремонту. Срок действия с 27.12.2010-27.12.2013.Сертификат соответствия №С Д С .СМ.СМК.001012-10 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008(ИСО 9001:2008) Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Специалисты (Ельцов Д.А., Зайцев Р.М., Конов А.В.) не прошли курс повышения квалификации с последующим повышением аттестации в области заявленных видов работ 2.В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.Не утверждена процедура проведения строительного контроля 4.Отсутствуют: - записи по внутреннему аудиту; - анализ со стороны руководства; - не заключен договор по инспекционному контролю с органом по сертификации 5.Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями по срокам, указанных в Программе 6.В организации отсутствует Реестр поставщиков. | 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. 10.05.2011 г. |  | 11.03.2011 |
|  | 165 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроСвязьМонтаж» | Ермаков Сергей Иванович 769-27-13 Ecm-m@mail.ru | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 11.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ. 2.В организации не разработана Программа мер по предупреждению причинения вреда, повышению безопасности и качества работ 3. Отсутствует План повышения квалификации специалистов 4.Не подтверждено проведение аттестации заявленных сотрудников. | 30.05.2011 г. 30.04.2011 г. 01.04.2011 г. 30.05.2011 г. | 1. Устранено 2. Устранено 3. Устранено | 11.03.2011 |
|  | 159 | Общество с ограниченной ответственностью «Информационные Системы и Сети» | Прохорова Т.В. 89031538154 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 15.03.2011 | СМК ОС АНО «НТЦ«ТЕХНОПРОГРЕСС», № СД С.ТП.СМ.03138-11 от 01.03.2011 | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 2.Программа мер на 2011 г. не актуализирована 3.Отсутствует реестр поставщиков закупаемой продукции | 01.06.2011 г. 01.05.2011 г. 01.05.2011 г. | 1. Устранено 2.Устранено 3.Устранено | 25.03.2011 |
|  | 174 | Общество с ограниченной ответственностью «СвязьПроект» | Манькова Юлия Валерьевна 8-49234-30590 22932 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 15.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Три специалиста, заявленные по видам работ 32.7, 32.8 не имеют необходимого 5-ти летнего стажа работы 2.В документах о повышении квалификации спец-ов по видам работ 32.7,32.8,33.8 нет подтверждения о прохождении повышения квалификации по программе, в состав которой входит обучение по управлению строительством и строительному контролю. 3.На 2- ух сотрудников по видам работ 32.7, 33.8 не представлены док-ты о повышении квалификации в заявленной области деятельности 4.Своевременно не представлена информация об увольнении заявленного сотрудника по видам работ 1.3,9-15,20,23,24,33.8 5.Сертификат СМК отсутствует 6.Не представлен график проверки оборудования | - 30.04.2011 г. 30.04.2011 г. Постоянно 25.12.2011 г. - | П.п. 2,3,4,6 устранены | 25.03.2011 |
|  | 106 | Общество с ограниченной ответственностью «Радиотехнический Центр» | Гл инженер Еремин Павел Владимирович 89161465360 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 16.03.2011 | СМК «ИСЦ «ТЕСТЭКСПЕРТ» РОСС RU.ИК48.К00030 от 24.12.2010 г. Сертификат соответствия является фиктивным | 1.1.Область применения СМК не распространяется на виды работ 32 и 33. 1.2.Отсутствуют внутренние аудиты за последний год 1.3.Отсутствуют записи по анализу СМК со стороны руководства 2.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 3.Должностные и рабочие инструкции разработаны не на весь персонал 4.Не разработана Программа мер по предупреждению вреда, возникновения материальной ответственности 5. Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 6.В организации не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 7.Представлены удостоверения по ОТ и ТБ не на всех спец-ов | 01.05.2011 г 01.05.2011 г 01.05.2011 г 01.05.2011 г 2011 г. 2011 г. 2011 г. |  | 25.03.2011 |
|  | 123 | Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ХХI» | Ген. Директор Хузин Виктор Коломович 89261777023 4986029315 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 16.03.2011 | Договор СК—С-Д-12 от 03.02.2011 с «ИНТЕРЭКОМС» на сертификацию СМК | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.06.2011 г |  | 25.03.2011 |
|  | 162 | Общество с ограниченной ответственностью «МОБАЙЛ ИНЖИНИРИНГ» | Ген.Директор Буртан А.Д. | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 16.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ. 2.В организации не сформирован кадровый резерв основных спец-ов | 30.05.2011 г. 18.04.2011 г. |  | 25.03.2011 |
|  | 175 | Общество с ограниченной ответственностью «БизнесСвязь Телеком» | Референт Гофман А.В. 89261322972 | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 17.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует договор аренды 2. Отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.Не документирована процедура проведения строительного контроля 4.Не сертифицирована СМК. Программа разработки и внедрения СМК не выполняется. 5.Нет отметки о выполнении мероприятий разделов 11 и 12 Программы мер. 6.Не подтверждено проведение аттестации заявленных сотрудников. 7.Представленный список нормативно-методической документации не в полной мере отражает заявленные виды работ. 8.Отсутствует график проверки оборудования 9.Фактический адрес организации не соответствует действительному. 10.На заявленных спец-ов отделом кадров не заведены карточки формы Т-2. 11.В организации отсутствует Реестр поставщиков. | 15.04.2011 г. 15.04.2011 г. 30.04.2011 г. 01.09.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. 30.05.2011 г. |  | 25.03.2011 |
|  | 172 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые Энергетические Системы» | Бурова Елена Викторовна 89251172637 9563311 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 17.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 2.СМК не сертифицирована 3.Генеральный директор, ответственный за ОТ и ТБ, не прошел обучение 4.Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 5.Не представлен график проверки оборудования 6.Программа мер не содержит мероприятий по организации системы строительного контроля | 30.04.2011 г. 30.09.2011 г. 30.04.2011 г. 30.04.2011 г. - - |  | 25.03.2011 |
|  | 193 | Открытое акционерное общество «ЦПО-Каскад» | Румянцев А.Г. | Мартышечкина В.Н. Вайнзоф Л.А. | 18.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации своевременно не проведены повышение квалификации и аттестация заявленных сотрудников в области заявленных видов работ. 2. Отсутствует Программа мер по предупреждению вреда, возникновения материальной ответственности 3.Отсутствует сертифицированная СМК | 30.12.2011 г. 30.04.2011 г. 30.08.2011 г. |  | 25.03.2011 |
|  | 34 | Закрытое акционерное общество «МЕТРО-ТЕЛЕКОМ» | Сидоров Евгений Сергеевич 6519019 д.160 89169365507 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 18.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 2.СМК не сертифицирована | 30.04.2011 г. 30.06.2011 г. | П.2 устранено | 25.03.2011 |
|  | 14 | Закрытое акционерное общество «Атлантис комьюникейшнз» | - | Тюрина М.А. Любимова С.Н. | 22.03.2011 | Имеется | 1.Не документирована процедура проведения строительного контроля 2.Отсутствует график проверки оборудования 3.Программа мер выполнена не в полном объеме | 30.05.2011 г. - - |  | 25.03.2011 |
|  | 196 | Закрытое акционерное общество «МПО КЛАССИКА» | Нач.юротдела Худяков А.А. akhudyakov@classics.ru 9823323,9873445 Нач.службы качества,ГИП Ильченко А.А. ailchenko@classics.ru | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 21.03.2011 | Выдан «Центром сертификации ИСО»,№ РОСС. RU.ОС/CMK.09-0046 от 13.апреля 2009 г. | 1.Отсутствуют записи по внутреннему аудиту 2.Отсутствует отчет по анализу со стороны руководства 3. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ 4. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов | 23.05.2011 23.05.2011 23.05.2011 - |  | 25.03.11 |
|  | 179 | Общество с ограниченной ответственностью «Телефонная компания АСТЕК СЕРВИС» | Борисов В.А. | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 22.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Борисевич А.А. не прошел курс повышения квалификации 2.В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3.В организации не внедрена процедура проведения строительного контроля | 01.06.2011 15.04.2011 |  | 25.03.2011 |
|  | 199 | Общество с ограниченной ответственностью НПЦ «Комтел» | Рожнова Е.Н. 499-138-3030 89175071713 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 22.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не документирована процедура проведения строительного контроля 2.Не представлены должностные инструкции на заявленных сотрудников 3. Отсутствует СМК | 23.05.2011 23.05.2011 30.06.2011 |  | 25.03.2011 |
|  | 201 | Закрытое акционерное общество «СОЮЗСПЕЦСВЯЗЬМОНТАЖ» | Гулиев Рафик Мехти Оглы 6749234,6749206 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 23.03.2011 | Не распространяется на строительство | 1.СМК не распространяется на строительство 2.Не представлен приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ 3. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов | 30.07.2011 07.04.2011 - | 07.04.2011 П.2,3 устранены | 25.03.2011 |
|  | 266 | Общество с ограниченной ответственностью «РуСат» | Вед.сп. Иванов А.С. 9331614 | Булгакова Ж.Л. Тверская И.В. | 23.03.2011 | Серт. СМК №СД С.ТП.СМ.01008-10 ,выдан 12.04.2010 -12.04.2013 НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.1.Отсутствует обязательная документация по СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО9001-2008 1.2.Записи по внутреннему аудиту отсутствуют 1.3.Анализ со стороны руководства отсутствует 2. В организации отсутствует план повышения квалификации сотрудников 3. Не документирована процедура проведения строительного контроля 4. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию 5. Отсутствует график проверки оборудования | 01.12.2011 01.12.2011 01.12.2011 01.05.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.05.2011 | Нарушения2,5 устранены 06.06.2011 | 25.03.2011 |
|  | 206 | Закрытое акционерное общество «Московский телепорт» | Султанов Олег Ворошилович 7377600 89175201471 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 28.03.2011 | РОСС RU .ИС39.К00252 от 28.12.2010 ЦССК ИНТЕРЭКОМС | Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком | 30.04.2011 | устранено | 08.04.2011 |
|  | 203 | Общество с ограниченной ответственностью«Фирма «СВЕТЕЦ» | Бузаев Ю.Б.,Михалева С. , 9562256 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 29.03.2011 | Не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 3. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ | 30.08.2011 30.07.2011 30.04.2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 218 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехМодерн» | Виноходов Александр Евгеньевич моб. (495)721-03-69, раб. (499)943-87-05 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 29.03.2011 | Серт. СМК №СД С.ЕРОС.001028-09, СДС.ЕРСМ.01085-10 ,выдан 26.03.2010 -26.03.2013 НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» Договор № СК-С-Г-68 от 14.06.2011 | 1.Не проведено повышение квалификации работника Жогно Н.Н. Отсутствует аттестация работников 2. СМК не распространяется на работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудование зданий и сооружений 3. Записи по внутреннему аудиту отсутствуют, анализ со стороны руководства отсутствует, данные по контролю со стороны Органа по сертификации отсутствуют 4.Осуществляется деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 5.Не представлен график проверки оборудования; не представлены копии лицензий образовательных центров по повышению квалификации; в перечне НМД отсутствует документация по заявленным видам работ | 01.06.2011 01.07.2011 01.06.2011 01.05.2011 01.05.2011 | Нарушение 1,2,3 продлено до 01.08.20011Нарушение 4 устранено. Копии лицензии представлены | 08.04.2011 |
|  | 212 | Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания Хуавэй» | Лобанов Роман | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 30.03.2011 | СМК сертифицирован, выдан органом «ИНФОСерт» 29.09.2010 | 1.СМК не распространяется на строительство 2. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 3.Не сформирован фонд НМД 4. Отсутствует перечень оборудования 5. Не документирована процедура проведения строительного контроля 6. Отсутствует график проверки оборудования 7. В организации не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ | 30.07.2011 30.05.2011 15.04.2011 15.04.2011 30.04.2011 - - | П.п.1,2 продлены до 31.10.2011 П.п.3-7 устранены | 08.04.2011 |
|  | 217 | Закрытое акционерное общество «СК СВЯЗЬКОМ» | Яна Эльдаровна 8(925)086-11-94 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 30.03.2011 | СМК сертифицирована ЗАО «Международная организация по сертификации» 23.11.2011 № РОСС. RU.3667.04PC30.ИСМ0000120 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не разработана Программа мер по повышению качества и безопасности работ 2. Записи по внутреннему аудиту и Анализ со стороны руководства отсутствуют 3.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.05.2011 01.06.2011 01.07.2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 211 | Закрытое акционерное общество «БУДАФОН ЛТД» | Павлова Екатерина 6316837 6316792 89032925986 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 31.03.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не представлены документы о повышении квалификации на спец-ов МелееваС.М. и Сазонова В.Ю. 2. СМК не сертифицирована 3. Заявленные спец-ы не прошли аттестацию в НП СРО СтройСвязьТелеком 4. Не документирована процедура проведения строительного контроля 5. Отсутствует график проверки оборудования 6.Отсутствует запись о повышении квалификации в форму Т-2 на Павлова М.В. | 30.05.2011 30.09.2011 30.05.2011 30.04.2011 - - | П.п.1,3,4,5,6 Устранены 2,4 продлены до 30.10.11 | 08.04.2011 |
|  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | Общество с ограниченной ответственностью «Инлайн Телеком Солюшнс» | Шевцова Наталья 89169992625 | Руцкая О.М. Романов С.С. | 05.04.2011 | СМК сертифицирован ТРАСТСЕРТ от 07.02.2011 № РОСС. RU.0702.11TCMO/ГОС | 1.СМК не распространяется на строительный контроль 2.Перечень НМД не актуализирован 3.Проект Программы мер не актуализирован | Февраль 2012 Май 2011 Май 2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 117 | Закрытое акционерное общество «РОН-Телеком» | Румянцев Константин Андреевич (495) 510 17 72, Канова Екатерина Игоревна (351) 729 72 40 | Осипова Н.А. Егорова Л.Г. | 07.04.2011 | СМК сертифицирован ОС «ИНФОСЕРТ» от 15.03.2010 | 1.В области применения СМК отсутствует функция Генерального подрядчика 2.В записях по аудиту не сформулированы корректирующие действия и свидетельства об устранении несоответствий 3.Заявленные работники не прошли повышение квалификации и аттестацию 4.Не документирована процедура строительного контроля. Отсутствует документ,регламентирующий алгоритм проведения строительного контроля, распределение должностных обязанностей и ответственности 5. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 6. . Отсутствует график проверки оборудования | 01.08.2011 01.08.2011 10.05.2011 01.08.2011 01.07.2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 164 | Общество с ограниченной ответственностью «Ватерхантерс Инжиниринг» | Ямпольский Алексей Викторович | Руцкая О.М. Романов С.С. | 08.04.2011 | Планируется по договору с ИНТЕРЭКОМС №СК-Д-40 до 28.03.2011 | 1.Отсутствует система по обеспечению ОТ и ТБ по требованию внешних и внутренних нормативов 2.Спец-ты не прошли аттестацию | 20.05.2011-10.06.2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 228 | Общество с ограниченной ответственностью «Т Г Связь» | Ошарин Сергей Борисович (495)477-05-62 | Мартышечкина В.Н. Черкасова А.П. | 08.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует СМК 2.Отсутствует аттестация работников 3.Нет данных в Программе мер по мероприятиям по внедрению СМК и совершенствованию строительного контроля 4.В перечне Н М Д отсутствуют приказы №32 от13.03.97 и 113 от 09.09.2002 Мининформсвязи | Все до 30.06.2011 |  | 08.04.2011 |
|  | 100 | Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ» | Голосов Сергей Александрович (499) 197-19-98 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А. | 11.04.2011 | Имеется, № РОСС RU .0001.13ИС39 от 05.04.2010 до 05.04.2013 выдан ЦССК ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено повышение квалификации 4-х работников 2.Не разработана Программа мер 3.Область действия СМК не распространяется на работы по организации стр-ва 4.Не проведена аттестация работников 5.Отсутствует документированная процедура управления субподрядными работами | 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 30.06.2011 | Нарушения устранены | 22.04.2011 |
|  | 167 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТАС-Компани» | Мошуль В.В.,292-79-09 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 19.04.2011 | Не сертифицирована | 1.Сотрудники не прошли повышение квалификации 2. Не проведена аттестация работников 3. Не сертифицирована СМК 4.Не документирована процедура строительного контроля, который ведется 5.Нет свидетельств поверки оборудования 6.Несвоевременно представлена информация о контактном лице в СтроСвязьТелеком 7.Журналы по ОТ и ТБ не прошнурованы, не пронумерованы | 30.05.2011 30.07.2011 30.10.2011 30.05.2011 30.05.2011 | П.п. 1,5,6 ,7устранены, п.п. 2,4 продлены до 10.09.2011 и 30.10.2011 | 22.04.2011 |
|  | 301 | ЗАО "Московский узел связи энергетики" | Осколков Сергей Валерьевич – гл. специалист-инженер (495) 710-68-00 доб. 1943. | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 19.04.2011 | № СДС.ТП.СМ.02 .629-10 от 16.12.2010 АНО «НТЦ «Технопрогресс» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.В области применения СМК отсутствует функция генерального подрядчика, строительный контроль, не конкретизированы виды объектов 2.Не подтверждено функционирование СМК 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Функции по ОТ и ТБ выполняет один специалист 5. Не проведена аттестация работников | Все до 01.07.2011 |  | 22.04.2011 |
|  | 233 | ЗАО"КОМКОР-Регион" | Начальник Управления капитального строительства Балукин Алексей Георгиевич 8-916-203-50-01 , | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 19.04.2011 | № РОСС.RU.3293.04ТХ00 от 30.12.2010 до 30.12.2013 выдан АНО «НТЦ «Технопрогресс» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Сертификат соответствия СМК носит формальный характер 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Не разработаны положения по ОТ и ТБ, не ведутся журналы, нет программы. Журнал повторного инструктажа не пронумерован, не сброшюрован 4. Не проведена аттестация работников 5.Нет Программы мер 6.В перечне Н М Д отсутствует Положение о проведении строительного контроля | Все до 30.05.2011 | П.п.2-6 устранены, П.1 продлено до 01.12.2011 | 22.04.2011 |
|  | 236 | ООО "Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани" (СТЭК.КОМ) | директор по строительству Лапин Владимир Альбертович (495)363-91-40, 3682 | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 20.04.2011 | № РОСС.RU. И122.04/ЕР / ОС .СМК.00647/01664-11 от 09.03.2011 выдан ОС «Современные технологии» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не представлены трудовые договоры на 2-х работников, не подтвержден трудовой стаж 1-го работника 2.Не проведено своевременное повышение квалификации 4-х работников 3. Сертификат соответствия СМК не подтвержден наличием документов по проведенным аудитам, документы СМК не актуализированы и не адаптированы. СМК не функционирует 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Не проведена аттестация работников 6.Наименование должностей сотрудников не совпадает с записями в трудовых книжках 7. В перечне Н М Д отсутствует Положение о проведении строительного контроля 8. Нет графика поверки оборудования 9. Нет Программы мер | 30.04.2011 30.05.2011 30.11.2011 30.05.2011 | 1. Устранено 4. Устранено 24.08.2011. 8.Устранено | 22.04.2011 |
|  | 224 | Общество с ограниченной ответственностью «Уральская Монтажная Компания» | Мельников Максим Олегович 8-912-89-38-288 | Тюрина М.А. Сорокин О.Н. | 20.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Нарушение требований к численности работников по п.33.8 2. СМК не сертифицирована 3.Квалификация своевременно не повышена, отсутствует план повышения квалификации 4.Документы по аттестации сотрудников не представлены 5.Оборудование проверяется не своевременно 6. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 7.Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ, не регламентированы мероприятия по ОТ и ТБ 8.Не представлены удостоверения о проверке знаний по ОТ и ТБ, ЭБ членов ПДЭК | 30.05.2011 01.10.2011 30.07.2011 01.08.2011 30.05.2011 30.06.2011 30.06.2011 |  | 22.04.2011 |
|  | 302 | Общество с ограниченной ответственностью "ТРИАЛИНК ГРУП" | Попов Андрей Валерьевич 8-916-527-28-21 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 20.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК не сертифицирована 2. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 3. Не проведено своевременное повышение квалификации 6-и работников 4.Не проведена аттестация работников | Все до 20.07.2011 |  | 22.04.2011 |
|  | 315 | Общество с ограниченной ответственостью"СИТРОНИКС Башкортостан" | Дистанов Р. 347-292-02-82 8-917-404-77-44 | Силаева Л.Ю. Черкасова А.П. | 21.04.2011 | Имеется Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено своевременное повышение квалификации 5-и работников 2. Не проведена аттестация работников 3.Не представлен перечень Н М Д 4. Отсутствует документированная процедура строительного контроля 5.Не внедрена система по ОТ и Тб, не ведутся журналы 6.На спец-ов не ведутся карточки по форме Т-2 | 30.05.2011 30.06.2011 20.05.2011 30.05.2011 30.05.2011 | 1. Устранено 30.05.2011 2.Устранено 30.05.2011 3.Устранено 30.05.2011 4.Устранено 30.05.2011 5. Устранено 30.05.2011 6.Устранено 30.05.2011 | 22.04.2011 |
|  | 240 | Общество с ограниченной ответственностью «Промсвязьдизайн» | Литвина Ирина Васильевна (Пахомова Елена Анатольевна - зам.ген.дир.по общим вопросам. 495-947-09-69 доб.160) | Осипова Н.А. Саргсян Л.А | 21.04.2011 | № РОСС.RU. 3609.04ЧЖ00 / ЕС .С.О.02.01.000400-10 от 24.12.2010 выдан ОС «Управление качеством по Международным стандартам» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Один специалист не прошел повышение квалификации 2.СМК : -Не представлены отчеты по внутренним аудитам - не представлен Акт по сертификации 3.Не представлен журнал по инструктажу по ОТ 4. Не проведена аттестация работников | 01.06.2011 21.07.2011 01.06.2011 |  | 22.04.2011 |
|  | 145 | Открытое акционерное общество «Связьстрой-7» | Красный Александр Валерьевич (495)709 7441 89161004956 | Стегниенко Л.К. Романов С.С. | 21.04.2011 | Сертификат выдан ОС «Стандарт-Тест» (СК №12-00918 от 25.06.2009) Сертификат соответствия является фиктивным | 1.СМК не функционирует 2.Осуществляется деятельность по организации работ и контролю качества без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 3. .Не проведено своевременное повышение квалификации работников. Не проведена аттестация работников 4. На спец-ов не ведутся карточки по форме Т-2 | 30.11.2011 30.06.2011 01.09.2011 |  | 22.04.2011 |
|  | 300 | Закрытое акционерное общество "ГОРКОМ" | Приходько Елена Петровна (495)983-05-20 | Мартышечкина В.Н. Тверская И.В. СтегниенкоЛ.К. | 22.04.2011 | Сертификат выдан ООО «СТРОЙМОНОЛИТ» ( CДC «ПРОМТЕСТ») № С Д С .СМ.СМК.001013-11 с 09.02.2011 до 09.02.2014 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Сертификат соответствия требованиям ISO 9001-2008 выдан с нарушением требованиям стандарта ИСО/МЭК 17021 : 2008 2.Отсутствуют документы, подтверждающие проведение контроля качества работ, предусмотренного стандартами организации 3.Система ОТ и ТБ не соответствует требованиям внешних и внутренних нормативов 4. Осуществляется деятельность по организации работ и контролю качества без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске 5.Отсутствует реестр поставщиков 6.Программа мер разработана только на февраль 2011 г. | 01.10.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 | Нарушения 2,5,6 устранены. Нарушение 3 устранено в части сетей электроснабжения до 1000 вольт | 22.04.2011 |
|  | 243 | Открытое акционерное общество «АРКТЕЛ» | Боченко Сергей Петрович 8-903-591-16-87 ,(495)661-15-12 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 26.04.2011 | Сертификат выдан CLC «Технопрогресс» № С Д С. ТП.СМ.02378-10 от 19.11.2010 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.При наличии сертификата СМК отсутствуют: - Акт по сертификации СМК со стороны ОС С Д С ; - Цели ОАО «АРКТЕЛ» в области качества на 2011 г; - Процессы; - План проведения внутренних аудитов; - Положение о подразделениях Спец-ты не прошли обучение по вопросам внутреннего аудита. СМК носит формальный характер и не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 2.Инструкции по ОТ и ТБ не актуализированы. | 01.08.2011 |  | 06.05.2011 |
|  | 252 | Общество с ограниченной ответственностью «Цифра Один» | вед.специалист по работе с госструктурами Чукин Дмитрий Николаевич 8(926)553-53-44 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 27.04.2011 | АНО «Научно Исследовательский Центр Сертификации», № СМК.RU/12.102463 от 07.12.2010 до 07.12.2013 | 1. Не представлен план повышения квалификации сотрудников 2. . Нет Программы мер на 2011 год 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Не проведена аттестация работников 5. ВСМКне описан процесс взаимодействия с подрядными организациями 6. Не на всех заявленных спец-ов отделом кадров заведены карточки формы Т-2. | 01.07.2011 |  | 06.05.2011 |
|  | 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Сумма Телеком» | Юхименко Павел Алексеевич 8-925-506-40-73 | Тюрина М.А. Романов С.С. | 27.04.2011 | Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Повышение квалификации заявленных специалистов недостаточно для выполнения всех работ, указанных в свидетельстве о допуске 2.Не представлены документы по аттестации сотрудников 3.Формы Т-2 не ведутся 4.Трудовые книжки ведутся с нарушением | 30.09.2011 30.09.2011 |  | 06.05.2011 |
|  | 303 | Федеральное государственное унитарное предприятие"Космическая связь" | начальник отдела-Дудник Василий Иванович(916)501-10-81 (495)956-33-17 *2201 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 27.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует сертифицированная СМК 2. Отсутствует Программа мер 3.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 09.2011 10.06.2011 10.06.2011 |  | 06.05.2011 |
|  | 254 | Закрытое акционерное общество «СтройМонтажСервис-97» | Суматохин Иван Вячеславович 8 926 779 25 86 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 28.04.2011 | ОС «ИНСТИТУТ СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ», СС «ТРАСТСЕРТ» № РОСС RU.3425.04ЯЧ00. Срок действия с30.04.2009 по 30.04.2012 № РОСС RU.3004.09 ТСМО/ГОС Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Семисаженов А.Л. не прошел курс повышения квалификации по заявленным работам 2.Не представлен план повышения квалификации сотрудников 3. Нет Программы мер на 2011 год 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Отсутствуют: - записи по внутреннему аудиту; - анализ со стороны руководства; - не заключен договор по инспекционному контролю с органом по сертификации -руководство по качеству 6. Не проведена аттестация работников 7. Не на всех заявленных спец-ов отделом кадров заведены карточки формы Т-2. | 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 01.07.2011 | Нарушения и замечания устранены | 06.05.2011 |
|  | 251 | Закрытое акционерное общество «СвязьЭнергоСтрой-Феникс» | Вишняков Аркадий Васильевич моб.тел. 8(916)340-73-75 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 28.04.2011 | ОС СДС «ТЕХНОПРОГРЕСС» № СДС.ТП.СМ.02764 -10 от 30.12.2010 Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Отсутствуют: - Акт по сертификации СМК со стороны ОС CДС «ТЕХНОПРОГРЕСС»; -Цели ЗАО «СЭС- ФЕНИКС» в области качества на 2011 г.; - Процессы, описывающие деятельность ЗАО «СЭС-ФЕНИКС»; -План проведения внутренних аудитов на 2011 г.; -Положение о подразделениях; СМК носит формальный характер. 2.Отсутствует график проверки оборудования на 2011 год. | 01.09.2011 30.05.2011 |  | 06.05.2011 |
|  | 238 | Общество с ограниченной ответственностью «Би-Тел Инжиниринг» | руководитель службы закупок и доставки Калилова Инна Владиславоввна 8-916-675-43-62 | Руцкая О.М. Сорокин О.Н. | 29.04.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Не документирована процедура строительного контроля | Декабрь 2011 Июнь 2011 | П.2-устранено | 06.05.2011 |
|  |  | МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 255 | Закрытое акционерное общество «Конструкторское Бюро «ИСКРА» | Старший менеджер по проектам Стефанова Елена Игоревна (495) 737-81-74 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 16.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не представлен план повышения квалификации сотрудников 2.Отсутствует Программа Мер на 2011 г 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Не представлены документы о повышении квалификации на заявленных спец-ов 5.Не представлен перечень НМД 6.Отсутствуют журналы по ОТ и ТБ 7.Отсутствует сертифицированная СМК 8.Не подтверждена аттестация работников 9. На всех заявленных спец-ов отделом кадров не заполнены карточки формы Т-2. | 01.06.2011 01.06.2011 16.06.2011 01.10.2011 01.06.2011 15.06.2011 15.12.2011 - - |  | 20.05.2011 |
|  | 276 | Закрытое акционерное общество «ОмниСистемз А» | Мочульский Михаил Михайлович (495)785-53-55, 8926-521-27-00 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 17.05.2011 | - | 1.Не представлены журналы по проведению вводного инструктажа и по ОТ и ТБ 2. Не сформирован кадровый резерв основных спец-ов 3. На заявленных спец-ов отделом кадров не своевременно заполняются карточки формы Т-2 | 17.06.2011 17.06.2011 17.06.2011 | Нарушения устранены | 20.05.2011 |
|  | 64 | Закрытое акционерное общество «ИскраУралТЕЛ» | Миркоулов Олег Николаевич (343)-210-69-23 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 18.05.2011 | № РОСС .RU.ФК39.К00005 выд. Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС» 11.05.2010 до 11.05.2013 | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 18.08.2011 |  | 20.05.2011 |
|  | 2 | Закрытое акционерное общество «Строительная компания телеком» | Плешкова Мария Александровна- нач.юр.отдела; (495) 792-52-85 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 19.05.2011 | Имеется Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не своевременно проинформировали о введении в действие «Положения об аттестации в НП СРО СтройСвязьТелеком» | - |  | 20.05.2011 |
|  | 230 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-технологическое управление сетей» | Ртищев Петр Николаевич 8-903-016-30-69 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 19.05.2011 | С ДС .МПТ. СМК.001011-10 от 23.12.2010 выд. ООО «Континент-Строй» Сертификат соответствия является фиктивным | 1. Не документирована процедура строительного контроля 2. Не подтверждена аттестация работников 3.Сертификат соответствия по ISO / МЭК 17021:2008 выдан с нарушениями: - отсутствует документ по сертификации, проведенной органом -разработанные процедуры не адаптированы и не функционируют -внутренние аудиты не проводятся -анализ СМК со стороны руководства не проводится -записи, предусмотренные стандартом организации не ведутся 4.Руководство организации проводит обучение по ОТ и ТБ не пройдя соответствующего обучения по организации ОТ и ТБ на предприятии. Отсутствуют инструкции по ОТ и ТБ 5.Выполнение Программы мер не подтверждено документально. Программа составлена формально без учета особенностей организации 6.Не актуализирован список НМД | 01.06.2011 01.08.2011 01.09.2011 01.09.2011 15.06.2011 | 12.09.2011 | 20.05.2011 |
|  | 229 | Общество с ограниченной ответственностью «Релтранс» | Воробьева Ирина Ивановна (343)322-85-30, 322-85-32 | Ермакова Т.П. Черкасова А.П. | 19.05.2011 | Договор заключен с Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС» | 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 01.09.2011 |  | 20.05.2011 |
|  | 275 | Закрытое акционерное обшество «Сатис - ЛТ-94» | главный инженер Никитаев Анатолий Николаевич моб.(909)948-75-40 nikitaev@satis-tl.ru | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 23.05.2011 | РОСС. RU .3293. 04ТХ00 от 30.08.2010 до 30.08.2013 выдан НТЦ «ТЕХНОПОГРЕСС» Сертификат соответствия является фиктивным | 1.Не проведено повышение квалификации работников 2.По СМК отсутствуют -записи по внутренним аудитам за последний год -отчет по анализу СМК со стороны руководства -документы, подтверждающие наличие действующей СМК 3. Не документирована процедура строительного контроля, нет документа, регламентирующего распределение должностных обязанностей и ответственности 4.Отсутствует приказ о назначении ответственного по ОТ и ТБ, не ведутся журналы по ОТ и ТБ, не разработаны инструкции по ОТ и ТБ 5.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к видам работ 6.Программа мер составлена без учета мероприятий по повышению квалификации работников и без учета мероприятий по совершенствованию строительного контроля 7.Не проведена квалификационная аттестация работников | 30.06.2011 30.11.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 30.08.2011 |  | 03.06.2011 |
|  | 274 | Закрытое акционерное общество «СВЯЗЬ» | Ильина Ульяна Александровна, Фомин Сергей Александрович(495)730-81-11 доб.111 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 25.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.В организации отсутствует СМК 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников 4.Не подтверждено проведение строительного контроля 5.Не выполнен пункт №1 Программы мер | 02.2012 31.07.2011 | Нарушение 2 частично устранено в части входного контроля. Нарушение 3 частично устранено. Устранение п.п.4,5 продлено до 30.09.2011 и 30.09.2011 соответственно. | 03.06.2011 |
|  | 157 | Общество с ограниченной ответственностью «Магаданпромсвязь» | Давыдов Александр Ефтифиевич(4132)65-80-77 | Силаева Л.Ю. Енорова Л.Г. | 25.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Специалисты, заявленные по 32 группе видов работ, не прошли повышение квалификации по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю 2. Не представлены документы о повышении квалификации на 5 специалистов, заявленных по 1-18,20,20-26, 29, 30 группам видов работ 3.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. В организации отсутствует сертифицированная СМК | 30.06.2011 30.06.2011 31.07.2011 30.06.2011 30.11.2011 | П.п.1-4 продлено до 10.12.2011 | 03.06.2011 |
|  | 277 | Общество с ограниченной ответственностью «НТЦ Диамонд» | Семина Екатерина Владимировна -8-926-601-52-04; (495) 229-41-00 доб.2807 | Осипова Н.А. Гаврюшина Е.В. | 26.05.2011 | Серт. в ГОСТ-Р, рег.№ РОСС RU.ИФ17.К00113 от06.07.2010 | 1.Отсутствует отчет по анализу сос стороны руководства по СМК 2.Документация по СМК требует актуализации 3.Не подтверждено выполнение мероприятий по Программе мер 4.Неправильно указана специальность по диплому заявленного работника | 01.07.2011 |  | 03.06.2011 |
|  | 189 | Закрытое акционерное общество «Альвира» | Макаров В.В. 89148598299 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 27.05.2011 | Отсутствует. Сертификация запланирована на апрель 2011 | 1.Специалисты, заявленные по 32 группе видов работ, не прошли повышение квалификации по строительному контролю и организации строительства 2.Не представлены документы о повышении квалификации на 5 работников по видам работ 1-18,20, 20-26,29,30 3.Отсутствует аттестация работников 4.Не документирована процедура строительного контроля 5.Отсутствует сертифицированная СМК 6.Ответственный за ОТ и ТБ не прошел внешнего обучения. 7.Программа мер не предусматривает проведение повышения квалификации специалистов организации | 30.06.2011 30.06.2011 31.07.2011 30.06.2011 30.11.2011 30.06.2011 30.06.2011 | П.п.1-4,6,7 продлено до 12.12.2011 | 03.06.2011 |
|  | 191 | Общество с ограниченной ответственностью «СВИТ» | Жильцов Алексей Николаевич(499)261-11-06 | Осипова Н.А. Ермакова Т.П. | 30.05.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. .Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к видам работ 3.Экзаминационна комиссия состоит из 2-х человек 4.Не представлены записи и журналы по инструктажу работников по ОТ и ТБ 5.Не на всех работников представлены удостоверения по ОТ и ТБ 6.Не представлен график проверки оборудования 7.Не представлен оригинал трудовой книжки на Шнейдерова В.Е. 8.Не представлен план проведения аттестации руководителей и сотрудников 9.В Программе мер не определены сроки выполнения мероприятий. | 01.08.2011 30.06.2011 30.06.2011 Не определено |  | 03.06.2011 |
|  | 288 | Общество с ограниченной ответственностью «ВПК-Телеком» | Афонченко Евгений Вячеславович .8-916-698-88-56, 788-76-00 | Мартышечкина В.Н. Саргсян Л.А | 30.05.2011 | Заключен договор с ИНТЕРЭКОМС | 1.Не проведено повышение квалификации работника Быкова В.Б. по видам работ 32,33 2.Не обеспечивается минимальная численность работников по работам 15.6, 20.12, 20.13, 23.33, 24.30. Партнерство своевременно не проинформировано об изменениях в составе заявленных работников. 3.Не проведена аттестация работников 4. По соответствию проектной и рабочей документации: изменения, связанные реализацией проекта не вносятся в рабочую документацию | 30.09.2011 15.06.2011 30.09.2011 31.08.2011 | 1. Устранено 24.08.11 2. Устранено 24.08.11 4. Устранено | 03.06.2011 |
|  |  | ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 262 | Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна-402» | Тенцер Тимур Владимирович 8(916)528-32-02 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 01.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Отсутствует сертифицированная СМК | 31.12.2011 |  | 03.06.2011 |
|  | 307 | Закрытое акционерное общество"Риал Ком" | Доброхотов Валерий Георгиевич - заместитель генерального директора 8-925-011-25-04 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 03.06.2011 | СМК сертифицирована Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Не представлены действующие свидетельства о поверке оборудования | 03.07.2011 | 1.Устранено 11.07.11 | 03.06.2011 |
|  | 290 | Закрытое акционерное общество «ВЕСТ КОЛЛ ЛТД» | Дорошин Алексей Михайлович 8-926-241-52-47 (495) 647-00-11 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 07.06.2011 | СМК разработана, внедрена, но не сертифицирована Ц С С К «ИНТЕРЭКОМС | 1.Отсутствует актуализированный перечень специализированного оборудования 2.Не представлены сведения о поверке специализированного оборудования 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | Все до 01.08.2011 |  | 17.06.2011 |
|  | 298 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный специализированный проектный институт радио и телевидения" | зам.директора - Промохов Юрий Николаевич моб.8-916-800-63-35 (495)912-36-91 | Силаева Л.Ю. | 07.06.2011 | СМК сертифицировано ОС «Русский регистр», № РОСС RU.UC 08.К00694 от 13.08.2009 г. | 1.Специалист Петровский не прошел повышение квалификации по организации строительства 2.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию по заявленным видам работ 3.Область действия сертификата СМК не распространяется на СМР 4.Отсутствует Программа мер | 30.09.2011 30.09.201 30.11.2011 10.07.2011 | П.П.4 устранены 26.07.11 | 17.06.2011 |
|  | 304 | Общество с ограниченной ответственностью "МС" | Хренов Николай Алексеевич (технич.дир.) 8-916-092-35-85 | Силаева Л.Ю. | 08.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Три специалиста не прошли повышение квалификации по заявленным видам работ 2.Отсутствует сертифицированная СМК 3.Заявленные специалисты не аттестованы 4. Не документирована процедура строительного контроля | 31.07.2011 30.11.2011 31.07.2011 31.07.2011 | Нарушения 1,3,4 устранены | 17.06.2011 |
|  | 291 | Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Краcного Знамени научно-исследовательский институт радио | Федорова Татьяна Ивановна (495) 647-18-09 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 09.06.2011 | СМК сертифицировано ООО «Центр инноваций и сертификации»,С Д С «Военный регистр», № ВР 31.1.2671-2009 от 19.10.2009 | Нарушение1.Не представлены: -Руководство по качеству и основные процедуры СМК -Записи по двум последним аудитам -Последний отчет по анализу СМК со стороны руководства -Записи по последнему инспекционному контролю, проведенному органом по сертификации 2.Не представлен приказ о назначении ответственного за ОТ и ТБ 3. Не документирована процедура строительного контроля 4.Не ведется журнал по ОТ и ТБ Замечание 1..Отсутствует план проведения аттестации сотрудников | 09.09.2011 09.09.2011 09.09.2011 09.09.2011 09.07.2011 | Нарушение 1 устранено 26.07.11 нарушение 3 устранено 05.09.11 замечание1 устранено 26.07.11 | 17.06.2011 |
|  | 305 | Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-проект-5" | Ботов Юрий Львович -директор программ м.8-985-997-59-90 | Руцкая О.М. Булгакова Ж.Л. | 15.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Измерительное оборудование поверяется несвоевременно 3.Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей и ответственности работников 4.Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями от сроков. Отсутствует отметка о выполнении 5. Не документирована процедура строительного контроля 6. Не ведутся журналы по ОТ и ТБ 7.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников 8.Отсутствует график проведения поверки оборудования | 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.07.2011 30.07.2011 | П.5 -устранение согласно письма | 17.06.2011 |
|  | 271 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕСЕТ» | Пичугина Елена Николаевна (843)515-99-82 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 15.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2.Отсутствуют документы, подтверждающие прохождение поверки КИП 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Организация осуществляет деятельность по организации строительства и строительному контролю без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 5. Заявленные специалисты не аттестованы 6. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 30.12.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 | 26.09.2011 |  |
|  | 207 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемКомпания» | Шакирова Альбина Римовна 8-9172-38-09-76 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 16.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. Не документирована процедура строительного контроля 3.Отсутствует Положение по ОТ, протоколы по ОТ. Не сформирована ПДК по ОТ 4. Заявленные специалисты не аттестованы | 31.12.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.11.2011 |  | 17.06.2011 |
|  | 247 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион» | Хаджиев Валерий Акабирович (843)510-97-02 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. Сорокин О.Н. | 17.06.2011 | ОС «Стандарт-Гарант», № серт. ИСМ. RU/12.10. -2484 выдан 29.12.2010 до 29.12.2013 | 1.Организация осуществляет деятельность без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 2.Отсутствуют записи по внутреннему аудиту, отчет по анализу со стороны руководства 3. Отсутствует Программа мер 4.Представленный перечень Н М Д не в полной мере соответствует заявленным видам работ 5.Отсутствует Положение по ОТ, удостоверения по ОТ. Членов ПДК по проверке знаний работников по ОТ 6.Квалификация сотрудников не повышена. Отсутствует план повышения квалификации 7. Заявленные специалисты не аттестованы 8. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.08.2011 15.09.2011 15.09.2011 15.09.2011 |  | 17.06.2011 |
|  | 74 | Открытое акционерное общество «ИнфоТеКС Таганрог Телеком» | Валерий.В. Быковский Тел. (8634) 31-01-52; 31-01-01 | Руцкая О.М. Булгакова Ж.Л. | 17.06.2011 | СМК не сертифицирована | Отсутствует сертифицированная Система менеджмента качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | 15.02.2012 |  | 17.06.2011 |
|  | 281 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стек» | Воронков Александр Александрович 8916-591-13-82 | Булгакова Ж.Л. Черкасова Ж.Л. | 23.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.СМК отсутствует 2. Запланированные мероприятия по Программе мер выполняются с отклонениями от сроков. Отсутствует отметка о выполнении 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Отсутствует план повышения квалификации 5. Отсутствует план проведения аттестации | 01.10.2011 01.08.2011 20.08.2011 01.08.2011 01.08.2011 | Нарушения 4,5,2,3 устранены | 01.07.2011 |
|  | 320 | Общество с ограниченной ответственостью "Связь-Ком" | Ковалев Леонид 8(903)277-11-19 | Мартышечкина В.Н. Стегниенко Л.К. | 22.06.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Квалификация сотрудников не повышена. 2. Отсутствует Программа мер 3.Отсутствует сертифицированная система управления качеством работ 4. Не документирована процедура строительного контроля 5. Заявленные специалисты не аттестованы | Все до 30.10.2011 |  | 01.07.2011 |
|  | 309 | Открытое акционерное общество"Мобильные ТелеСистемы" | Начальник Отдела ИИСР Трубицын Олег Юрьевич моб.8(916)690-19-30, Дергунов Владимир Георгиевич 8(985)763-55-88, Васичев Алексей Валерьевич | Тюрина М.А. Черкасова А.П. | 22.06.2011 | СМК № HU09/4416/00 от 23.10.2009 до 18.07.2012 г. | Документы о проведении аттестации сотрудников не представлены | 30.09.2011 |  | 01.07.2011 |
|  | 310 | ЗАО"СИТА Информейшн Нетворкинг Компютинг Б.В." | Кабо Виктор Александрович -Технический директор (Россия и СНГ) 8-916-417-72-09 ,8(495)705-95-09 (495)733-98-79 | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 22.06.2011 | Система сертификации Det Norskt Veritas, № 69694-2010-AQ-ARE-RvA от 17 окт 2006 до 17 окт 2012 | 1.На момент проверки не представлены журналы по ОТ и ТБ 2.На момент проверки не представлены инструкции по ОТ и ТБ по заявленным видам работ 3.Не представлены документы по СМК организации ЗАО"СИТА Информейшн Нетворкинг Компютинг Б.В."; представлена копия перевода Сертификата Системы менеджмента применительно к проектированию и разработке рабочей инфраструктуры ПО, оборудования и сетевых решений для аэропортов 4.Не представлена Программа мер 5.Не представлен план прохождения аттестации сотрудников организации | 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.09.2011 30.07.2011 |  | 01.07.2011 |
|  | 319 | Закрытое акционерное общество"ДЕК-ОПТИКА" | Боровкова Анна Викторовна-юрист, 8-925-082-07-36 | Мартышечкина В.Н. Стегниенко Л.К. | 23.06.2011 | № РОСС.RU. 3609.04ЧЖ00 / ЕС .С.О.02.01.000398-10 от 23.12.2010 выдан ОС «Управление качеством по Международным стандартам» | Нарушения:1.Не представлены: -документы СМК -Руководство по качеству -Обязательные процедуры СМК -Документы по проведению внутренних аудитов -анализ СМК со стороны руководства -Документы по проведенному ОС аудиту 2. Организация осуществляет деятельность без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске к определенному виду работ или видам работ 3.Система по ОТ и ТБ не соответствует требованиям внешних и внутренних нормативным документам 4. Не документирована процедура строительного контроля 5.Отсутствует документ, регламентирующий распределение должностных обязанностей. Замечания.1 Заявленные специалисты не аттестованы 2. Отсутствует график проведения поверки оборудования | Все до 01.10.2011 | Нарушения1.2,3,4,5,и Замечание 2 устранены 13.09.2011 | 01.07.2011 |
|  | 316 | Открытое акционерное общество"Межрегиональный Транзит Телеком" | Юдин Александр Геннадьевич 8(926)205-98-49 | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 23.06.2011 | ОС «СТАНДАРТ-СЕРТ»,№ РОСС RU .ИК32.К00049 от 28.08.2011 | 1.Квалификация сотрудников не повышена, нет плана повышения квалификации 2.На момент проверки не представлены документы по СМК организации 3.Представлена копия сертификата СМК по версии стандарта, утратившему силу (ГОСТ Р ИСО 9001-2001) 4.Несвоевременное предоставление В НП СРО «СтройСвязьТелеком» сведений об изменениях в организации | 23.09.2011 23.09.2011 23.09.2011 23.07.2011 |  | 01.07.2011 |
|  | 313 | Общество с ограниченной ответственостью"Гейзер- Телеком" | Сорокин Олег Николаевич-заместитель начальника отдела БТ и РРС (8-916-822-19-76) | Осипова Н.А. Вайнзоф Л.А. Ермакова Т.П | 24.06.2011 | ОС «ЦентрОборонСерт» № ВР 34.1.3422-2010 от27.07.2010 до 26.07.2013 | Не имеется |  |  | 01.07.2011 |
|  | 104 | Закрытое акционерное общество «Партнер Телеком» | Шамрай Валерия Сергеевна 495-661-36-07 89057212565 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 28.06.2011 | АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» № С Д С .ТП..СМ..02046-10 от 21.10.2010 | 1.Решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК по результатам инспекционного контроля от 01.06.2011 выданы с нарушением требований стандарта ИСО/МЭК 17021:2008, в том числе: -отсутствуют документы СМК, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9901-2008 -СМК не функционирует, внутренние аудиты не проводятся; анализ со стороны руководства отсутствует ; записи, предусмотренные ГОСТ Р ИСО 9001-2008 не ведутся; персонал ЗАО «ПАРТНЕР ТЕЛЕКОМ» не обучен в рамках СМК 2. Заявленные специалисты не аттестованы 3.Специалист, ответственный за ОТ и ТБ, не прошел внешнего обучения 4.Программа мер на 2011 год содержит мероприятия, срок выполнения которых 2010 г. | 30.10.2011 30.07.2011 30.07.2011 30.07.2011 | Срок устранения нарушений по аттестации и повышению квалификации и охране труда перенесен до 15.09.2011 Нарушения2,3 устранены 15.09.2011 | 01.07.2011 |
|  | 141 | Открытое акционерное общество «Мостелеком» | Гончаров С.В. 685-96-94 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 29.06.2011 | СМК имеется | «Отчет по анализу со стороны руководства» не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, раздел 5.6, 5.6.2, 5.6.3. | 01.10.2011 |  | 01.07.2011 |
|  | 190 | Общество с ограниченной ответственностью «Изумруд-сервис» | Фандюшин В.В. 8-916-5946467 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. Ермакова Т.П | 30.06.2011 | СМК функционирует | 1.Элементы СМК функционируют, но документально СМК не оформлена 2. Заявленные специалисты не аттестованы 3. Отсутствует Программа мер | 30.11.2011 30.08.2011 30.08.2011 | П.3 устранен | 01.07.2011 |
|  | 263 | Закрытое акционерное общество «Передвижная механизированная колонна-402» | Катков Михаил Викторович, Мерзлякова Надежда Викторовна 8-846-330-10-44, 330-10-70, 8-927-706-07-67 | Руцкая О.М. Толстой С.Л. | 01.06.2011 | СМК не сертифицирована | Сертифицированная СМК отсутствует | 31.12.2011 |  | 03.06.2011 |
|  | 121 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление СТС» | Косицына Н.Г. 8-4217-548020 8924-3130135 | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 27.06.2011 | Договор на сертификацию СМК с ЦССК «ИНТЕРЭКОМС» | Заявленные специалисты не аттестованы | 27.09.2011 |  | 01.07.2011 |
|  |  | ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазгеодезия» | Лодянов О.А. 8-922-2856442 | Силаева Л.Ю. Красовская Е.Г. | 05.07.2011 | Сертификат № РОСС RU.UC8.K00704 от 26.08.2009 | Заявленные сотрудники не прошли аттестацию | 31.08.2011 |  | 15.07.2011 |
|  | 94 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГеоСтрой» | Мещанинов А.А. 8-911-9194945 | Силаева Л.Ю. Красовская Е.Г. | 06.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не подтверждено повышение квалификации по группам работ 32 и 33 у восьми из тринадцати заявленных сотрудников 2.Заявленные сотрудники не прошли аттестацию 3.Отсутствует сертифицированная СМК 4.Не подтверждено повышение квалификации у сотрудников по устройству скважин, защите строительных конструкций, трубопроводов, оборудования, устройству мостов, эстакад, путепроводов 5.Не представлены копии учебных планов, лицензии образовательных центров, в которых производилось повышение квалификации работников | 30.08.2011 30.09.2011 30.10.2011 06.10.2011 06.10.2011 |  | 15.07.2011 |
|  | 7 | Закрытое акционерное общество «ТЕЛ МТК » | Исхаков Р.Р. (495) 785-55-77 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 12/07/2011 | Сертификат выдан по 21.09.2013 органом «ПРОМСТРОЙ-Сертификация», № RU.MCC.256.986.1.CM.01009 | Не представлен план прохождения аттестации сотрудников | 12.10.2011 | Устранено 05.09.2011 вх.К-11-001 от 05.09.11 | 15.07.2011 |
|  | 41 | Закрытое акционерное общество «АМТ-Груп» | Толстой Сергей Львович (495)-6-410-410 доб.128 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 12.07.2011 | Сертификат выдан ОС «ИНТЕРКАЧЕСТВО» от 27.11.2009 № РОСС.RU.0001.13ИК47 | Не имеется |  |  | 15.07.2011 |
|  | 58 | Закрытое акционерное общество «СВС-ЭМ» | Кучинский Леонид Афанасьевич (495) 440-09-65 | Силаева Л.Ю. Тюрина М.А. | 12.07.2011 |  | 1.Не подтверждено повышение квалификации у двух заявленных сотрудников 2. Заявленные сотрудники не прошли аттестацию 3.Представленная Программа мер на 2011 год составлена формально. | 12.08.2011 12.08.2011 12.08.2011 | Устранение п.2 перенесено на 30.09.2011 | 15.07.2011 |
|  | 31 | Закрытое акционерное общество «РЕГИОНСТРОЙ» | Стародымов Алексей Дмитриевич (495) 785-24-23 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 13.07.2011 | Сертификат выдан по 29.12.2013 органом «ПРОМСТРОЙ-Сертификация», № RU.MCC.256.986.1.CM.01107 | Не представлен план прохождения аттестации сотрудников | 13.10.2011 |  | 15.07.2011 |
|  | 3 | Общество с ограниченной ответственностью «Передовые технологии связи» | Верещак Евгений Александрович Андрианов Михаил Николаевич-техн.директор 916-153-73-74,234-26-68,(495) 234-26-67, | Осипова Н.А. Булгакова Ж.Л. | 15.07.2011 | Сертификат СК №12-00723 по 01.04.2012 | 1.Один сотрудник не прошел курсы повышения квалификации 2.Область действия сертификата СМК не распространяется на осуществление строительного контроля и выполнения функций генподрядчика 3. Не документирована процедура строительного контроля 4. Заявленные специалисты не аттестованы 5. Отсутствует график проведения поверки оборудования | 01.12.2011 01.03.2012 01.09.2011 01.12.2011 01.09.2011 |  | 15.07.2011 |
|  | 264 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройРемонт» | Мальцева Ирина Николаевна 8-926-801-07-71 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 15.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Не проведено повышение квалификации 3-х работников 2.Не заключен трудовой договор с работником по совместительству 3.Нарушено требование к численности заявленных работников по виду работ 33.8 4.Отсутствует сертифицированная СМК 5. Заявленные специалисты не аттестованы 6.Личные карточки сотрудников заполняются не по всем разделам формы Т-2 7.отсутствует документированная процедура управления работами, которые передаются на субподряд | 15.10.2011 15.09.2011 15.09.2011 30.12.2011 15.10.2011 15.09.2011 15.09.2011 |  | 15.07.2011 |
|  | 78 | Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк» | Бурова Елена Викторовна, предст. рук-ва по кач-ву 8-915-117-26-37 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 18.07.2011 |  | 1.Заявленные специалисты не аттестованы 2.Программа мер составлена без учета мероприятий по совершенствованию строительного контроля 3.Отсутствуют записи по строительному контролю 4.Не представлены протоколы проверки знаний по ОТ сотрудников | Все до 01.11.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 16 | Открытое акционерное общество «Российская телекоммуникационная сеть» | Задов Александр Семенович (495) 781-32-62 | Осипова Н.А. Саргсян Л.А. | 19.07.2011 | ОС Ц С С К ИНТЕРЭКОМС | 1.Не формализована процедура проведения строительного контроля 2.Программа мер требует актуализации | 19.10.2011 19.10.2011 | 12.09.2011 12.09.2011 | 29.07.2011 |
|  | 297 | Закрытое акционерное общество «ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ» | Зубенко Павел Константинович-технический директор pzubenko@dozortel.ru 8(985)724-73-21 | Руцкая О.М. Гаврюшина Е.В. | 19.07.2011 | Планируется до декабря 2011, ОС Ц С С К ИНТЕРЭКОМС |  | Декабрь 2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 219 | Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» | Яковлев Игорь (495) 980 01 16, Дорофеева Елена Анатольевна 980 01 38 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 20.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Документы по аттестации сотрудников не представлены 2. СМК не сертифицирована 3. Не все заявленные сотрудники прошли курсы повышения квалификации | 31.10.2011 01.12.2011 31.10.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 119 | Общество с ограниченной ответственностью «МАРШСТРОЙ М» | Авакян Роберт Мелсикович (495) 730-91-49 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 20.07.2011 | СМК не сертифицирована | 1.Стаж работы специалистов не подтвержден представленными документами 2.Не ведутся личные карточки работников 3.Отсутствует план повышения квалификации 4.Оборудование поверяется несвоевременно 5.Сертифицированная СМК отсутствует 6. .Не документирована процедура проведения строительного контроля 7.Отсутствуют записи инструктажа на рабочем месте 8.Не разработана Программа мер на 2011 год 9. Заявленные специалисты не аттестованы 10.Нет НМД 11.Отсутствует график поверки оборудования 12.План разработки и внедрения СМК не выполняется 13.Должностные инструкции не утверждены руководителем 14.В протоколах проверки знаний по ОТ отсутствуют подписи проверяющих и проверяемых | 20.08.2011 20.10.2011 20.08.2011 20.08.2011 20.12.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.10.2011 20.08.2011 20.12.2011 20.10.2011 20.10.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 77 | Общество с ограниченной ответственностью «СТЭП ЛОДЖИК» | Шпаковский Олег Анатольевич, Батыжев Юрий Михайлович +7(495) 999-31-69 | Мартышечкина В.Н. Сорокин О.Н. | 22.07.2011 | С Д С «Евро-Регистр», серт.№ RU.И 122.04ЕР /ОС.СМК 01702-11 до 08.04.2014 | 1.Область действия СМК не распространяется на работы по организации строительства 2.Не документирована процедура строительного контроля 3.Не разработана Программа мер 4. Заявленные специалисты не аттестованы 5.Не представлен перечень YVL 6.Не представлены записи по строительному контролю 7.Не представлен журнал инструктажа на рабочем месте 8.Нет данных по инспекционному контролю СМК со стороны органа по сертификации 9.Не представлен график проверки оборудования | 22.12.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 113 | Общество с ограниченной ответственностью «СИТРОНИКС информационные технологии» | Митрофанов Павел Валерьевич 8914-200-60-64 | Руцкая О.М. Черкасова А.П. | 27.07.2011 | ОС НОВОТЕСТ, № РОСС RU.ИК14.К00032 от 28.09.2009 | 1.Необходимо дополнительно провести повышение квалификации и аттестацию 5 сотрудников, заявленных при получении свидетельства о допуске 2.Не разработана единая процедура проведения строительного контроля | Все до 26.10.2011 |  | 05.09.2011 |
|  | 38 | Закрытое акционерное общество «МТК ТЕЛЕКОМ» | Якушкин Алексей – руководитель службы качества 8-903-689-19-39 | Руцкая О.М. Черкасова А.П. | 28.07.2011 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00243 до 27.07.2013 | Не имеется | - | - | 29.07.2011 |
|  | 259 | Закрытое акционерное общество «ДАТАТЕЛ» | Симонова Любовь Михайловна моб.762-73-69 | Тюрина М.А. Саргсян Л.А. | 28.07.11 | ТрансСерт рег. № РОСС RU. 290311 ТСМО / ГОС до 29.03.2014 | Нарушения:1.СМК не внедрена и носит формальный характер 2. Не документирована процедура строительного контроля Замечания: 1.Провести аттестацию заявленных специалистов 2.Провести аттестацию рабочих мест 3.На специалистов не ведутся карточки по форме Т-2 | 01.02.2012 03.10.2011 28.05.2012 26.09.2011 30.09.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 43 | Открытое акционерное общество «Скандинавский Дом» | Жохов Дмитрий (495)-7-888-678 | Тюрина М.А. Егорова Л.Г. Силаева Л.Ю. | 29.07.2011 | Заключен договор с Ц С С К Интерэкомс | 1.Изменения по составу заявленных сотрудников своевременно не представлены 2.Не все заявленные специалисты прошли повышение квалификации 3.Заявленные специалисты прошли аттестацию не по всем видам работ, указанных в свидетельстве о допуске 4. Актуализировать Положение по ОТ и ТБ в соответствии со штатным расписанием 5.На заявленных специалистов не ведутся карточки по форме Т-2 | 10.08.2011 06.10.2011 03.11.2011 15.09.2011 30.08.2011 |  | 29.07.2011 |
|  | 36 | Закрытое акционерное общество «Ваймуга» | Масленникова Галина Петровна (495) 454-84-80, 926-111-87-71 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 | ОС ИНФОСЕРТ, РОСС.RU.ФК07.К00070 до 28.04.2014 | Не имеется |  |  | 29.07.2011 |
|  | 122 | ОАО "Московская междугородная телефонная станция №9" | Двуреченская Татьяна Ивановна (495) 334 11 11; Чурикова Елена Владимировна(916) 167-02-75; Беригард Ирина Николаевна (495) 339-72-33 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 |  | Заявленные специалисты не аттестованы | 28.08.2011 Срок перенесен на конец сентября 2011 по согласованию с СРО вх.290 от 26.08.11 |  | 29.07.2011 |
|  | 155 | Закрытое акционерное общество «КабельСтрой» | Душин Дмитрий Алексеевич (495) 221-67-95 | Ермакова Т.П. Вайнзоф Л.А. | 25.07.11-29.07.11 |  | Организации по указанному адресу не существует |  |  |  |
|  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109 | Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция. Телекоммуникация. Автоматика» | Пономарь Александр Анатольевич – технический директор (495) 690-92-60 с.т 89166907346 | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 02.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Нарушения:1На момент проверки не представлены записи по внутреннему аудиту, Отчет об анализе СМК со стороны руководства и записи по последней проверке Органом по сертификации. 2.На момент проверки не представлен список специалистов, находящихся в резерве по заявленным видам работ. 3.В журналах по охране труда отсутствуют даты проведения инструктажа и подписи инструктируемых. Замечания: Управление устройствами для мониторинга и измерений осуществляется посредством аутсорсинга. В Руководстве по качеству (СТО СМК.001.009) данный вид деятельности не отражен. 2. Не актуализирована документация СМК и Программа мер в соответствии изменения области применения СМК. | 02.11.11 02.11.11 02.11.11 02.11.11 02.11.11 |  | 12.08.2011 |
|  | 248 | Общество с ограниченной ответственностью «ССД-Строй» | Архипов Владислав Игоревич – зам. ГД по строительству (4212) 799900 с.т 8-9147725935 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 03.08.11 | отсутствует | Нарушения:1В организации отсутствует сертифицированная СМК | 03.11.11 |  | 12.08.2011 |
|  | 214 | Общество с ограниченной ответственностью «Строй-ДВ» | Кадников Евгений Викторович – технический директор (4212) 41-31-70 с.т 89242032887 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 03.08.11 | ОС ТЕХНОПРОГРЕСС, № РОСС RU.З293.04ТХ00 до 10.12.2013 | Нарушения:1.В организации отсутствует Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ, повышения качества работ. 2.СМК сертифицирована в 2010г. Согласно Решению Правления Партнерства, сертификаты, выданные ОС ТЕХНОПРОГРЕСС не могут являться доказательством наличия в организации действующей СМК Замечания: 1.Не своевременно подаются в Партнерства сведения об изменениях (изменения в юридических документах организации) – устранено в ходе проверки. 2. Не проведена аттестация заявленных работников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 01.12.11 01.12.11 25.12.2011 25.12.2011 |  | 12.08.2011 |
|  | 292 | Федеральное государственное унитарное предприятие "СВЯЗЬ-безопасность" | Дугин Андрей Владимирович – зам. ГД по техническим вопросам | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 03.08.11 | ОС СТАНДАРТ-СЕРТИФИКА, № РОСС RU.И282.04ЦИ00/СМК.01685 до 11.03.2013 | Замечания:1На момент проверки не представлены записи по внутреннему аудиту, Отчет об анализе СМК со стороны руководства и записи по последней проверке Органом по сертификации. | 03.11.11 |  | 12.08.2011 |
|  | 185 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Монтажно-технологическое управление «Альтаир» | Тверицкая Татьяна Владимировна (495) 674-92-40 | Тюрина М.А. Гаврюшина Е.В. | 04.08.11 | СС"Военный Регистр" № ВР 02.1.1655-2007 от 24.10.2007 | Нарушения:1Область применения СМК не охватывает виды работ, указанные в Свидетельстве о допуске, в полном объеме. | 28.02.12 |  | 12.08.2011 |
|  | 110 | Закрытое акционерное общество «Электро-ком» | Словцов Олег Николаевич (495) 952-63-13 952-74-02 952-62-03 | Осипова Н.Н. Крайденкова Е.Ф. | 04.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Замечания:1На момент проверки, в связи с ротацией персонала, были изменены данные по составу заявленных работников; вновь принятые работники не прошли повышение квалификации. | 04.11.11 |  | 12.08.2011 |
|  | 114 | Открытое акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | Раздорский Виталий Сергеевич – руководитель службы установки телеком.оборудования С.т. 89032966755 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 05.08.11 | СМК разрабатывается и внедряется. Проведена оценка готовности к сертификации консультантом компании Bureau Veritas Rus. | Нарушения:1 На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ. 2.Разрабатываемая СМК не предусматривает применение к управлению качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Не документирована процедура проведения строительного контроля (элементы строительного контроля описаны в договорах на выполнение строительно-монтажных работ) Замечания: 1 Не подтверждено проведение аттестации заявленных работников | 05.09.2011 08.11.2011 08.11.2011 08.11.2011 |  | 12.08.2011 |
|  | 59 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» | Кишмерешкина Ксения Юрьевна – ведущий специалист УРР и КС (495) 627-13-95 | Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 09.08.2011 | отсутствует | Нарушения:1 На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ. 2.В организации отсутствует сертифицированная система менеджмента качества работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Не проведено повышение квалификации трех сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ (3человека). Замечания: 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ. | 01.10.2011 01.12.2011 01.12.2011 01.10.2011 |  | 12.08.2011 |
|  | 285 | Общество с ограниченной ответственностью «СОВИНСТРОЙ» | Бубенцова Л.Н. – генеральный директор 89154638618 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 11.08.11 | Договор с ЦССК "Интерэкомс"на сертификацию № СК-С-Д-30 от 16.03.2011 | Нарушения:1На момент проверки не представлена Программа мер по предупреждению причинения вреда, возникновения материальной ответственности вследствие недостатка работ и повышения качества работ на 2011. 2. В организации не документированна процедура проведения строительного контроля. 3. Не проведено повышение квалификации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ (3 человека) Замечания: 1.Отсутствует план проведения аттестации сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения заявленных видов работ. | 15.09.2011 15.10.2011 01.12.2011 15.09.2011 |  | 12.08.2011 |
|  | 52 | Закрытое акционерное общество «NEC Нева Коммуникационные Системы» | Михеев Леонард Рудольфович (812) 438-39-99 (812) 903-32-42 | Осипова Н.Н. Черкасова А.П. | 17.08.11 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00193 до 13.10.2011 | Замечания: 1Отсутствует план проведения аттестации заявленных сотрудников | 30.10. 11 |  | 26.08.2011 |
|  | 293 | Общество с ограниченной ответственностью «Связь Сети Сервис» | Самохвалов Юрий Петрович 89122922400 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 17.08.11 | Заключен договор с ЦССК Интерэкомс | Нарушения:1.Не проведено повышение квалификации работников по программе, в состав которой входит обучение строительному контролю или обеспечению ведения строительства. 2.Не проведена аттестация заявленных работников. 3.Отсутствует СМК. | 30.12. 11 30.03.12 30.12.11 |  | 26.08.2011 |
|  | 30 | Общество с ограниченной ответственностью «Телеком Комплект Строй» | Коровкин Максим Андреевич – генеральный директор (812) 331-17-70 (921) 866-55-75 | Осипова Н.Н. Черкасова А.П. | 18.08.11 | ОС ТЕХНОПРОГРЕСС №СДС.ЕР.Р. 02231-11 от 08.04.2011. | Нарушения:1.Специалисты, заявленные на виды работ, не прошли повышение квалификации и аттестацию. 2.Представлен сертификат СМК применительно к работам по строительству, реконструкции и кап.ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов кап. Строительства; поставке комплектующих (рег.№ СДС.ЕР.СМ.02231-11; срок действия сертификата с 08.04.11 по 08.04.2014, выданный органом по сертификации АНО»НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», но при этом документация СМК носит общий характер и не отражает деятельности ООО «Телеком Комплект Строй» 3.Отсутствует единая документированная процедура проведения строительного контроля, но имеются отдельные элементы контроля, которые отражены в технолог. Картах выполнения заявленных видов работ. | 18.11.11 18.11.11 18.11.11 |  | 26.08.2011 |
|  | 245 | Закрытое акционерное общество «Телекомстрой» | Трипук Сергей Антонович (812) 331-17-70 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 18.08.11 | отсутствует | Нарушения:1. Отсутствует сертифицированная СМК 2.Не документирована процедура строительного контроля. 3. Отсутствует документ регламентирующий распределение должностных обязанностей. Замечания: 1.Программа мер на 2011г. разработана без учета мероприятий по повышению квалификации работников, совершенствованию системы строительного контроля, разработки и сертификации СМК. | 31.12.2011 30.09.2011 31.12.2011 30.09.2011 | 26.09.2011 26.09.2011 26.09.2011 | 26.08.2011 |
|  | 120 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРИС-ИНФОРМ» | Лыхо Михаил Николаевич (912) 224-27-00 (343) 211-70-16 | Мартышечкина В.Н. Любимова С.Н. | 18.08.11 | ЦССК "Интерэкомс" в системе ГОСТ Р сертификат №POCC.RU ИС 39 К 00255 до 07.02.2014 | Нарушения:1.Не проведена аттестация заявленных работников. 2.Отсутствуют приказ о назначении работника, отвечающего за охрану труда в организации, положение, журналы, инструкции по ОТиПБ. 3.Организация осуществляет деятельность по организации строительства без соответствующей записи в Свидетельстве о допуске. Замечания: 1Не представлены документы, подтверждающие проведение входного контроля закупаемой продукции. | 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 46 | Закрытое акционерное общество «Энвижн Груп» | Мартынов Александр Борисович – зам генерального директора (495) 641-12-12 с.т 89852201159 | Булгакова Ж.Л. Осипова Н.А. | 19.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Стандарт-Тест" СК № 12-01258 от 28.12.2009. СС "Евро-Регистр" № РОСС RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 от 25.05.2010 | Нарушения:1.Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в области видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.Не все журналы по охране труда пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью организации. 3.Организация сертифицирована ОС «Современные технологии в системе сертификации «СТАНДАРТ_ТЕСТ» (срок действия сертификата соответствия СК №12-01258 до 28.12.2012г.) и в Системе сертификации «Евро-Регистр» (срок действия сертификата соответствия № РОСС. RU. U122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 до 25.05.2013г.) ОС «Современные технологии выданы свидетельства о прохождении ежегодного инспекционного контроля (СВ № 12-01258-1 от 15.122010 г., № РОСС. RU. U122.04ЕР/ОС.СМК.01360-10 от 25.05.2011г.), но при этом организацией не представлены объективные свидетельства того, что данный орган имеет право проводить сертификацию в области строительства и телекоммуникационных услуг. Документация СМК требует актуализации. Не представлен акт инспекционного контроля, проведенного органом по сертификации. Замечания: 1не представлен график проверки оборудования | 01.12.2011 01.10.2011 01.12.2011 01.12.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 166 | Закрытое акционерное общество «ФОРТЭКС» | Родионов Владимир Васильевич – зам. Технического директора (495) 666-14-96 с.т 89091690071 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 22.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения (Заключен договор) | Нарушения:1.заявленные специалисты не прошли повышение квалификации по видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2. Все заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком» 3.СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения. 4. Не представлен реестр НМД, необходимый для осуществления работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 30.11.2011 30.12.2011 20.12.2011 01.10.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 257 | Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная компания ТЕЛЕКОМ» | Филатова Елена Владимировна – начальник отдела кадров (495) 666-14-96 с.т 89091690071 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. . | 23.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения (самостоятельно) | Нарушения:1. СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки и внедрения. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». | 20.02.2012 30.12.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 222 | Общество с ограниченной ответственностью «АСВА» | Ощепков Игорь Владимирович С.т. 89028072161 | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 23.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Международный центр стандартизации и сертификации" № РОСС RU.ЦШ00.К00181 от 24.11.2010 | Нарушения:1.Журналы по охране труда (журнал регистрации вводного инструктажа, журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектроьехническому персоналу) ведутся с нарушениями (не пронумерованы, не прошиты и не скреплены печатью организации) | 23.11.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 29 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментальный завод научного приборостроения со специальным конструкторским бюро Российской академии наук» | Голованов Б.И. – начальник сервисного центра (495) 993-37-57 (495) 993-49-69 доб.555 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 24.08.11 | СМК сертифицирована, но область применения не распространяется на строительство. | Нарушения:1. У заявленных специалистов закончился срок действия удостоверения о краткосрочном повышении квалификации. 2.Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». 3. СМК сертифицирована, но область применения не распространяется на строительство. | 30.12.2011 30.12.2011 20.02.2012 |  | 26.08.2011 |
|  | 234 | Общество с ограниченной ответственностью «Симател» | Рубинская Людмила Аркадьевна (342) 212-04-32 С.т. 89027954211 | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 24.08.11 | отсутствует | Нарушения:1 Не все специалисты(3 человека) не прошли повышении квалификации в области заявленных видов работ. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске. 3. В организации отсутствует сертифицированная СМК (представлен приказ о создании и внедрении СМК, в соответствии с которым сертификация запланирована на декабрь 2011г.) 4. В организации не документирована процедура проведения строительного контроля ((элементы строительного контроля описаны в договорах, технических условиях и фактически присутствуют в журнале строительных работ, исполнительной документации, актах на скрытые работы) | 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 15.12.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 209 | Закрытое акционерное общество «Связь-Сервис» | Леонова Татьяна Семеновна – генеральный директор (495) 187-62-08 (495) 602-86-44 | Силаева Л.Ю. Егорова Л.Г. | 25.08.11 | СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки (заключен договор № СК-И-24 от 23.06.2011 на разработку СМК с консалтинговой компанией) | Нарушения:1. Заявленные специалисты (7 человек) не прошли повышение квалификации по видам работ, указанным в Свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.Заявленные специалисты (7 человек) не прошли квалификационную аттестацию в аккредитованных центрах НП СРО «СтройСвязьТелеком». 3. СМК не сертифицирована, но находится в процессе разработки (заключен договор на разработку СМК с консалтинговой компанией) | 30.12.2011 30.12.2011 01.03.2012 |  | 26.08.2011 |
|  | 105 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Телеком» | Ульянов Александр Николаевич | Булгакова Ж.Л. Ермакова Т.П. | 25.08.11 | СМК сертифицирована, в ОС "Евро-Регистр"№ РОСС. RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.00922-09 от 14.09.2009 | Нарушения:1Сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) "№ РОСС. RU.И122.04ЕР/ОС.СМК.00922-09 (дата выдачи 14.09.2009, срок действия до 14.09.2012 г.) выдан органом по сертификации систем "Евро-Регистр" «научно-исследовательский центр разработки стандартов», который не признается НП СРО «СтройСвязьТелеком». В связи с многочисленными нарушениями при разработке, составлении и оформлении документации СМК, выявленными экспертами Партнерства в ходе проведения плановых проверок деятельности членов СРО. 2. Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске (представлен План-график по проведению квалификационной аттестации). 3.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля (элементы строительного контроля описаны в Приказе о назначении ответственных лиц за осуществление строительного контроля № 71 от 13.07.2011 и фактически присутствуют в исполнительной документации, актах на скрытые работы) | 01.01.2012 01.12.2011 01.12.2011 |  | 26.08.2011 |
|  | 13 | Закрытое акционерное общество «Связь по электролиниям (СЭЛ)» | Егоров Олег Михайлович – генеральный директор (495) 981-29-40 С.т. 89262969033 | Руцкая О.М. Крайденкова Е.Ф. | 30.08.11 | СМК сертифицирована, в СС "Стандарт-Гарант"№ СМК.RU/04.11-2584 от 14.04.2011 | Нарушения:1 В организации не проведена аттестация сотрудников, обеспечивающих безопасность выполнения строительных работ. | 30.12.2011 |  | 31.08.2011 |
|  | 173 | Открытое акционерное общество «Радиофизика» | Кузин Александр Александрович – первый заместитель генерального директора | Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 30.08.11 |  | Нарушения:1 Не проведена квалификационная аттестация всех заявленных сотрудников в области видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.В организации не документирована процедура проведения строительного контроля. | 01.12.2011 01.10.2011 |  | 31.08.2011 |
|  | 144 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Технологии 21 века» | Лоелль Борис Борисович – генеральный директор | Тюрина М.А. Вайнзоф Л.А. | 16.08.2011 | Договор № СК-И-9 22.02.2011 | Нарушения:1 Специализированное оборудование своевременно не поверяется. 2.Не утверждена процедура строительного контроля. 3.СМК не внедрена и не сертифицирована Замечания: 1унифицированные формы (Т-2) не ведутся на бумажном носителе 2.Не актуализирован перечень нормативно-методической документации | 30.09.2011 30.09.2011 30.12.2011 30.09.2011 30.09.2011 |  | 16.09.2011 |
|  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Общество с ограниченной ответственностью «Коммуникации-Строительство-Проектирование» | Брашевецкий Александр Владимирович- ген.директор (495) 681-57-82 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 01.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1В организации отсутствует сертифицированная СМК 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. | 31.12.2011 01.12.2011 |  | 16.09.2011 |
|  | 26 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецТехКомплект» | Брашевецкий Александр Владимирович- ген.директор (495) 681-57-82 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 01.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1 В организации отсутствует сертифицированная СМК 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. | 31.12.2011 01.12.2011 |  | 16.09.2011 |
|  | 27 | Закрытое акционерное общество «КОМСЕТ-сервис» | Федорова Татьяна Михайловна - гл.бухгалтер (495) 921-29-14 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 05.09.2011 | ОС «СТАНДАРТ-СЕРТ» сертификат № РОСС. RU.ИК 32.К 00091 от 21.07.2011 | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля | 30.11.2011 30.09.2011 | 26.09.2011 | 16.09.2011 |
|  | 187 | Общество с ограниченной ответственностью «РОЙЛКОМ» | Логутин Вячеслав Тимофеевич (495) 777-47-17 доб.56-89 | Мартышечкина В.Н. Руцкая О.М. | 07.09.2011 | Договор сертификации с ЦССК «Интерэкомс» | Нарушения:1 Заявленные специалисты ( за исключением 4 человек) не прошли повышение квалификации в сроки, установленные предписанием об обязательном устранении нарушений (срок по предписанию до 23.08.2011.) Не представлен План повышения квалификации 2. Не проведена аттестация заявленных работников в сроки, установленные предписанием об обязательном устранении нарушений (срок по предписанию до 23.08.2011. 3. Нарушено требование к минимальной численности работников, обеспечивающих качество и безопасность работ по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС (двое из семи сотрудников уволились, замена не произведена) Замечания: 1 В Партнерство своевременно не представлена информация об изменениях в кадровом составе ( в связи с увольнением двух заявленных работников) 2 Не представлены личные дела работников 3. Не представлен график поверки и калибровки оборудования с учетом филиалов 4. Не представлен приказ о назначении ответственных за проведение строительного контроля 5. Не представлены протоколы заседания комиссии по проверке знаний ОТ 6 Система ОТ не учитывает требования безопасности при работе в электроустановках свыше 1000 В. | 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 31.12.2011 |  | 16.09.2011 |
|  | 23 | Общество с ограниченной ответственностью «Телекоммуникационные технологии и концепции» | Немухин Александр Венадиевич -руководитель технического отдела 8 (903)5709399 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. | 07.09.2011 | ОС ЦССК «Интерэкомс» Серт.№ RU.04ЯЕ.01.К 03107 от 19.07.2010 | Нарушения:1 Своевременно не прошел повышение квалификации заявленный специалист, обеспечивающий безопасность выполнения строительных работ 2. Заявленные специалисты, обеспечивающие безопасность выполнения строительных работ, не прошли аттестацию. Замечания: 1 Журналы по ОТ ведутся с нарушением: страницы журналов не прошиты и не пронумерованы | 07.12.2011 31.12.2011 07.12.2011 |  | 16.09.2011 |
|  | 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Оргсвязь» | Шконда Михаил - директор по строительству (812) 606-60-90/91 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 08.09.2011 | ООО "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ", серт.№РОСС RU. ИС09. К 00854 от 22.10.2009 г. | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля 3. В организации имеется сертифицированная СМК, соответствующая стандарту ИСО 9001-2008 (ООО "ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ",Рег.№ РОСС RU.0001.13 ИС09, выдал сертификат соответствия №РОСС RU. ИС09. К 00854 от 22.10.2009 г.) Не представлены: внутренние аудиты, планы аудитов и анализы со стороны руководства. | 30.11.2011 30.09.2011 30.11.2011 |  | 16.09.2011 |
|  | 71 | Общество с ограниченной ответственностью «АТС-Строй-Сервис» | Дубицкий Михаил Викторович - генеральный директор (812) 712-01-06 | Тюрина М.А. Булгакова Ж.Л. Сорокин О.Н. | 09.09.2011 | отсутствует | Нарушения:1 Документы, подтверждающие проведение аттестации не представлены 2. Не документирована процедура строительного контроля 3. В организации отсутствует сертифицированная СМК | 30.11.2011 30.09.2011 23.12.2011 | 27.09.2011 | 16.09.2011 |
|  | 19 | Закрытое акционерное общество «Волс-Телеком» | Шленкин Александр Евгеньевич - заместитель генерального директора (985)226-47-17 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 12.09.2011 |  | Нарушения:1 Не проведена аттестация заявленных работников 2. В организации отсутствует сертифицированная система управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов КС | 31.12.2011 31.12.2011 |  | 26.09.2011 |
|  | 135 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехноСерв АС» | Ротанов Василий Ильич - руководитель проекта (903) 676-65-55 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 13.09.2011 | Область применения смк не распростроняется на производство строительно-монтажных работ, строительный контроль, деятельность по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС, в том числе объектов связи. На момент проведения плановой проверки СМК находится в процессе ресертификации | Нарушения:1 23 заявленных работника не прошли повышение квалификации в области работ, включенных в свидетельство о допуске. 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников . 3. Область применения смк не распростроняется на производство строительно-монтажных работ, строительный контроль, деятельность по организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов КС, в том числе объектов связи. На момент проведения плановой проверки СМК находится в процессе ресертификации. | 31.12.2011 30.04.2012 30.04.2012 |  | 26.09.2011 |
|  | 134 | Закрытое акционерное общество «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» | Ротанов Василий Ильич - руководитель проекта (903) 676-65-55 | Мартышечкина В.Н. Толстой С.Л. | 15.09.2011 |  | Нарушения:1. У 7-ми заявленных работников не повышена квалификация в области работ, включенных в свидетельство о допуске. 2. Не проведена квалификационная аттестация заявленных работников . | 31.12.2011 30.04.2012 |  | 26.09.2011 |
|  | 18 | Закрытое акционерное общество «ВОЛС-СЕРВИС» | Касьнов Валерий Николаевич - руководитель проекта (903) 726-04-55 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 15.09.2011 | ОС ЦССК «Интерэкомс» Сертификат № RU.04ЯЕ.01.К03112, срок действия до 26.04.2014 | Нарушения:1Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске 2. В организации сертифицирована СМК. Сертификат № RU.04ЯЕ.01.К03112, срок действия до 26.04.2014, но отсутствуют записи по внутренним аудитам. | 15.12.2011 15.12.2011 |  | 26.09.2011 |
|  | 35 | Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьэлектросвязь» | Березюк Владимир Владимирович - начальник сметно-договорного отдела (3452) 490-992 | Крайденкова Е.Ф. Егорова Л.Г. | 20.09.2011 | TUV NORD от 03.08.2010 | Нет |  |  | 26.09.2011 |
|  | 132 | Закрытое акционерное общество «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98» | Павлова Лариса николаевна - заместитель генерального директора (916) 043-97-01 | Руцкая О.М. Ермакова Т.П. Толстой С.Л. | 21.09.2011 | ОС «КОНСЕРСИУМ» серт.№ РОСС RU. 0001.13И К 16 от 15.10.2009 г | Нет |  |  | 26.09.2011 |
|  | 33 | Закрытое акционерное общество «ВОКС ИТ» | Сергеев Сергей Николаевич -генеральный директор (495) 362-57-41 | Крайденкова Е.Ф. Егорова Л.Г. | 22.09.2011 | Не сертифицирована СМК | Нарушения:1 Не сертифицирована СМК | 01.12.2011 |  | 26.09.2011 |
|  | 24 | Общество с ограниченной ответственностью « Связь-Контакт» | Севальнева ирина Николаевна - заместитель генерального директора (495) 673-51-01 | Булгакова Ж.Л. Любимова С.Н. | 22.09.2011 | ОС «ЕВРО-ГАРАНТ» серт.№ СДС.СМК 0003557-10 от 30.09.2010 Область распространения СМК не в полной мере соответствует видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске. Не представлены записи по внутренним аудитам и анализ со стороны руководства. | Нарушения:1 Заявленные специалисты не прошли квалификационную аттестацию в области видов работ, указанных в Свидетельстве о допуске 2. Область распространения СМК не в полной мере соответствует видам работ, указанных в Свидетельстве о допуске. Не представлены записи по внутренним аудитам и анализ со стороны руководства. | 20.12.2011 20.12.2011 |  | 26.09.2011 |

Эксперт								А. А. Агаджанян